Metsäteemainen opetuspelikokonaisuus

Laatija/t: Matti Komulainen, Vertti Ruotsala, Eero Savilaakso, Niko Haataja, Otto Matikainen

Päiväys: 10.3.2026

Luottamuksellisuus: julkinen

Hyväksynyt: _______________________________

Versio:

SISÄLTÖ

1	MUUTOSHISTORIA	3

2	Määritelmät ja termien selitykset	3

3	JOHDANTO	4

3.1	Dokumentin tarkoitus ja sisältö	4

3.2	Projektin taustaa	4

3.3	Kohderyhmä ja hyödynsaajat	4

3.4	Tavoitteet ja priorisointi	4

3.5	Projektin riskit ja rajoitteet	4

3.6	Projektin kustannusarvio	4

4	PROJEKTIN ORGANISAATIO	5

4.1	Projektin ohjausryhmä	5

4.2	Projektin asiantuntijajäsenet	5

4.3	Projektiryhmä	5

4.4	Kolmannet osapuolet	5

4.5	Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin	5

5	Resurssit	6

6	toteutussuunnitelma ja aikataulu	7

6.1	Projektin aloitustoimet	7

6.2	Määrittely	7

6.3	Suunnittelu	7

6.4	Toteutus	7

6.5	Testaus	7

6.6	Käyttöönotto	7

6.7	Menetelmät ja työkalut	7

6.8	Dokumentointi	7

6.9	Laadunvarmistus	7

7	ohjaussuunnitelma	8

7.1	Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen	8

7.2	Versionhallintakäytäntö	8

7.3	Muutostenhallintakäytäntö	8

7.4	Riskienhallintakäytäntö	8

7.5	Tietoturvakäytäntö	8

8	projektin päättäminen	9

8.1	Toiminnan arviointi	9

# MUUTOSHISTORIA

| Henkilö | Päiväys | Versio | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertti Ruotsala | 10.3.2026 | 0.0.1 | Dokumentti luotu |
| Matti Komulainen, Niko Haataja | 13.3.2026 | 0.02 | Suunnitelman tarkempaa hiomista |
| Niko Haataja | 15.3.2026 | 0.0.3 | Tavoitteiden ja käytäntöjen hiomista |
| Matti Komulainen | 16.3.2026 | 0.04 | Korjauksia ja suunnitelman laadintaa |
| Niko Haataja, Matti Komulainen, Otto Matikainen, Vertti Ruotsala | 17.3.2026 | 0.0.5 | Suunnitelman alustavan version viimeistely |
| Matti Komulainen | 17.3.2026 | 0.1.0 | Ensimmäinen versio suunnitelmasta |

# Määritelmät ja termien selitykset

| Termi | Kuvaus |
| --- | --- |
| HTML | HyperText Markup Language eli verkkosivujen perusrakenne |
| Footer | Verkkosivun alatunniste |
| Responssiivisuus | Verkkosivun automaattinen mukautuminen eri laitekokoihin |
| CSS | Kieli, jolla määritellään verkkosivun ulkoasu ja tyyli |
| Repositorio | GitHubissa sijaitseva digitaalinen varasto |
| Github | Versionhallintaan käytettävä sivusto/sovellus ohjelmisto kehitykesssä |

# JOHDANTO

## Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Projektisuunnitelmassa käydään läpi projektin tarkoitus, toimintatavat ja tärkeimmät tiedot projektiryhmän organisaatiosta ja sen käytettävissä olevissa resursseista. Tästä dokumentista projektiryhmä voi aina projektin edetessä palata tutkimaan tietoa ja suunnitelmia sekä projektin tilannut saa tarkan tiedon projektin sisällöstä ja sen ennakoiduista kustannuksista ja aikataulusta. Projektisuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että kaikki projektin osalliset tietävät projektin tavoitteet, toimintatavat, käytössä olevat resurssit ja sen aikataulun.

## Projektin taustaa

Projekti sai alkunsa peruskoulujen ja niiden opettajien hiljaisesta avunhuudosta lapsien oppimisen vaikeuksien takia. Opettajat ovat nähneet ongelmana sen, että varsinkin ala-aste ikäisten on erittäin vaikea keskittyä tunneilla tai kirjojen lukeminen on hyvin vaikeaa, koska he eivät välttämättä mieti niiden hyötyä tulevaisuuden kannalta tai ajanjakso elämässä on sellainen, että koulu ei kiinnosta, kirjat vaikuttavat tylsiltä ja raskailta. Opettajat ovatkin toivoneet materiaalia ja oppimismenetelmiä, jotka herättäisivät kiinnostusta lapsissa ja nuorissa.

Näiden ongelmien pohjalta lähdimme miettimään, minkälaisen digitaalisen ratkaisun voisimme luoda oppimisentueksi ja lähdimme kehittämään projektina peliä. Ajattelimme projektiryhmän kanssa, että peli on mainio ratkaisu muun oppimismateriaalin lisäksi, koska olemme itse kokeneet pelit kiinnostavammaksi oppimisessa ja vapaa-ajalla varsinkin nuoressa iässä. Ajattelimme, että ala-aste ikäiset lapset ovat hyvin kiinnostuneita tietotekniikasta ja peleistä, joten peli oppimateriaalina osuisi juuri lasten kiinnostuksen alueelle ja sille olisi mahdollisia käyttäjiä ja se olisi hyödyllinen sovellus.

## Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Projektin kohderyhmänä on peruskoulu ikäiset lapset ja nuoret. Lisäksi projektia voi hyödyntää myös suomen kielen opiskeluun äidinkielenään muuta, kuin suomea puhuvat ja muut opiskelijat, joilla on vaikea keskittyä tunneilla tai lukea kirjoja.

Projektista hyötyy kohderyhmien lisäksi koulut ja opettajat, koska projektin lopputulos eli peli tukee peruskoululaisten oppimista ja on varsin nykyaikainen tehokas menetelmä oppia, koska pelit kiinnostavat lapsia enemmän kuin kirjojen lukeminen. Projektista hyötyy siis opettajat ja koulut, joiden taakkaa helpotetaan oppimateriaaleilla pelien muodossa ja kohderyhmän peruskouluikäiset ja muut opiskelijat, joita kiinnostaa oppimispelit ja ovat huomattava helpotus vaikeiden asioiden muistamiseen ja oppimiseen.

## Tavoitteet ja priorisointi

Projektin päätavoitteena on luoda toiminnallinen metsäaiheinen opetuspelikokonaisuus erilaisten metsäympäristön eläinten ja kasvien elämästä.

Laadulliset tavoitteet:

Sivuston on oltava responsiivinen ja kosketusnäyttöystävällinen, sillä kohdeyleisönä on lapset, joiden pääkäyttölaite ovat älylaitteet. Sivuston on seurattava pelien tuloksia sivuston eri osien välillä ja käyttäjän on saatava niistä palautetta. Sivustolla on oltava yhtenäinen visuaalinen teema sivuston eri osien välillä (yhtenäinen navigaatiopalkki, footer). Sivustolle toteutetaan erilliset info- ja koostesivut etusivun sekä pelisivujen lisäksi.

Määrälliset:

Sivustolla on oltava ainakin 4 erillistä pelisivua, etusivu, infosivun ja koostesivun lisäksi.

## Projektin riskit ja rajoitteet

Projektissa riskinä voidaan pitää aikataulua, toiminnan vastuu ja uusi kehittyvä teknologia. Aikataulu on hyvin rajallinen ja projektiin käytetään yhteensä n. 8 viikkoa. Lisäksi projektiryhmä on hyvin pieni ja asiakkaiden vaatimukset laajoja. Onneksi olemme valmiita projektiin, sillä nykyaikaiset aputyökalut koodaamisessa ja netistä löytyvät aineistot helpottavat projektia.

Rajoitteena projektissa voi pitää myös työkaluja, sillä pääasiassa ryhmällä on käytössä vain henkilökohtaiset tietokoneet, joten projekti tehdään jo olemassa olevilla resursseilla hyvin pienellä budjetilla.

## Projektin kustannusarvio

| Erä | Kuvaus | Kustannus |
| --- | --- | --- |
| Kehitystyö | 4h x 8vk x 37.5h x 25€ | 30000 € |
| Juoksevat kulut | Projektin aikaiset yleiskulut | 3000 € |
| Sisältö & Infra | Pedagogiikka, grafiikka, palvelimet/ylläpito ja lisenssit | 2500 € |
| Yhteensä |  | 35500 € |

# PROJEKTIN ORGANISAATIO

Reima Riihimäki

Teppo Räisänen

Matti Komulainen

## Projektin ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmänä muodostavat Teppo Räisänen sekä Reima Riihimäki, jotka vastaavat projektin tehtävänannosta ja valvonnasta.

## Projektin asiantuntijajäsenet

Projektin asiantuntijoina toimii Oulun ammattikorkeakoulun opettajat Reima Riihimäki, sekä Teppo Räisänen, jotka vastaavat projektin laadusta ja ohjaavat vastaan tulevissa ongelmissa projektiryhmää. He ovat kokemuksensa ja koulutuksensa puolesta asiantuntijoita, joihin voi luottaa ja heihin saa yhteyden nopeasti. Tarvittaessa projektiryhmä ottaa yhteyttä ja keskustelee muiden asiantuntijana toimivien opettajien kanssa, kuten Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opettajien Tanja Kankaan ja Minna Kamulan.

## Projektiryhmä

Projektiryhmään kuuluu 4 opiskelijaa. Projektin kiertävät projektipäälliköt ovat projektin ensimmäisessä puolella Matti Komulainen ja toisella puoliskolla Niko Haataja. Muita ryhmänjäseninä ovat Vertti Ruotsala, joka vastaa UI-suunnittelusta ja Otto Matikainen.

## Kolmannet osapuolet

Projektissa tehtävä oppimissivusto on tarkoitettu yleiseen käyttöön, mutta pelikokonaisuutta voisi luultavasti hyödyntää oppilaitoksissa opetuksen tukena. Myös lasten vanhemmat voivat hyödyntää sivustoa lastensa oppimisen tukemisessa. Näiden sidosryhmien palautetta tulisi hyödyntää kehityksessä, jotta sivuston opetuksellinen tarkoitus toteutuu.

## Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

Projekti toteutetaan avoimena oppimisprojektina. Projektin aikana käsiteltävä aineisto, kuten lähdekoodi ja dokumentaatio, on ryhmän jäsenten vapaasti nähtävissä. Tämä vain, jos projektimme ei sisällä liikesalaisuuksia tai kolmansien osapuolien luottamuksellista tietoa.

Mikäli projekti sisältää ulkopuolista materiaalia, kuten grafiikkaa tai ääniefektejä varmistamme, että niiden käyttöoikeudet ovat kunnossa ja alkuperäiset tekijät mainitaan työssä. Varmistamme myös, että mahdolliseen opetusmateriaaliin sisältyvä materiaali ja tieto on siihen soveltuvaa ja ajantasaista.

# Resurssit

- Henkilöstöresurssit: Projektiryhmän neljä opiskelevaa ohjelmistokehittäjää, sekä muutamat asiantuntijana toimivat Oulun ammattikorkeakoulun opettajat.

- Raha: 35500 €

- Koneet ja laitteet: Henkilökohtaiset pöytäkoneet ja kannettavat. Tarvittaessa laina laitteet.

- Materiaali: Kaikki budjettiin sopiva materiaali internetistä, sekä kaikki ilmaiset koulujen opetusmateriaalit, sekä muut internet materiaalit

# toteutussuunnitelma ja aikataulu

## Projektin aloitustoimet

## Määrittely

viikko 11

## Suunnittelu

viikko 12

## Toteutus

viikot 13, 14 ja 15

## Testaus

viikko 16

## Käyttöönotto

viikko 17

## Menetelmät ja työkalut

Projektissa käytetään ketterän kehityksen Kanban mallia sivun joustavan kehityksen varmistamiseksi. Projekti toteutetaan verkkosivuna HTML, CSS ja JavaScript ohjelmointikieliä käyttämällä. Ohjelmointiympäristönä käytetään ensisijaisesti Visual Studio Codea. Versiohallinnan työkaluna käytetään GitHubia, johon luodaan projektille oma yhteinen repositorio.

## Dokumentointi

Jokainen projektiryhmän jäsen osallistuu työn dokumentointiin. Dokumentoinnin työnjako jaetaan vastuualueiden mukaan kaikessa yksinkertaisuudessaan periaatteella: ”Kuka tekee, hän kirjoittakoon”. Projektin koodissa noudatetaan yleisiä hyviä kommentoinnin käytäntöjä ylläpidettävyyden ja luettavuuden helpottamiseksi.

Sivua varten luodaan tämä projektisuunnitelma, jossa määritellään sivun kehitykseen liittyvät keskeiset tekijät, UI suunnitelma sivuston teemaa ja käyttöliittymää varten, sekä projektin päätöksen lähestyessä tehdään projektin tuloksista loppuraportti johon sivun toiminnallisuuden kuvaus ja kehitysprosessi kasataan yhteen.

## Laadunvarmistus

Ryhmä tarkistaa vähintään viikoittain sovelluskokonaisuuden toiminnallisuuden ja projektin osa-alueiden edistymisen palaverien yhteydessä. Myös ohjausryhmä tarkkailee projektin edistymistä ja tarjoaa tukea tarvittaessa ongelmatilanteissa. Sivuston on oltava responsiivinen ja kosketusnäyttöystävällinen. Tästä syystä sivustoa on testattava useilla eri laitteilla ja näyttökonfiguraatioilla mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi. Pelien tulee olla yksinkertaisia ja lapsille sopivia, eikä niiden tuotantoon saa käyttää VanillaJS:n ulkopuolisia kirjastoja.

Ongelmatilanteissa projektiryhmä pyrkii ratkaisemaan tilanteen aluksi itsenäisesti, mutta tarvittaessa otamme yhteyttä ohjausryhmän jäseniin.

# ohjaussuunnitelma

## Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

Ryhmä kommunikoi opettajavetoisen ohjausryhmän kanssa projektin edistymisestä ja mahdollisista haasteista, mutta muuten projektiryhmämme pyrkii toimimaan itsenäisesti ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisesti pyrimme tapaamaan työryhmän kesken noin kolme kertaa viikossa. Pyrimme ajoittamaan tapaamiset lähiopetustuntien yhteyteen, mutta pidämme myös etäpalavereja tarvittaessa.

## Versionhallintakäytäntö

Yhteistä projektia varten luotu GitHub repositorioa käyttämällä voimme luoda sulavan ja yhtenäisen versionhallinnan käytännöt, joita seuraamalla versionhallinta onnistuu sujuvasti.

## Muutostenhallintakäytäntö

Projektin hallinnassa käytetään ketterän kehityksen Kanban mallilla, jotta mahdolliset muutokset voidaan ottaa joustavasti huomioon kehitysprosessin aikana. Tätä mallia käyttämällä voimme tehdä muutoksia lennosta ilman että ne häiritsevät kehitysprosessiamme huomattavasti.

## Riskienhallintakäytäntö

Hallitaksemme riskejä aktiivisesti seuraamalla työnetenemistä budjetin ja aikataulun mukaisesti. Laadun varmistamiseksi testaamme ohjelmistoa aktiivisesti eri työvaiheissa, jotta varmistamme toimivuuden, responssiivisuuden ja yhtenäisen teeman onnistumisen projektissa.

## Tietoturvakäytäntö

Noudatamme OAMK:n yleisiä tietosuojakäytänteitä, sekä yleisiä hyviä tietoturvakäytäntöjä. Sivumme on yksinkertainen, eikä talleta pelitulosten lisäksi mitään käyttäjän tietoja, joten mahdollinen sivuumme liittyvä tietoturvariski on melko pieni. Pieni riskipinta voi olla avoimia API kutsuja käytettäessä, ja tästä tuleva mahdollinen tietoturvariski tulee ottaa huomioon pelisovelluksia tehdessä.

# projektin päättäminen

## Toiminnan arviointi

Ohjausryhmän arvioi projektiryhmän toimintaa prosessin aikana seuraamalla ryhmän aktiivisuutta ja aikataulujen noudattamista omien mittareidensa kautta. Projektin päätteeksi ryhmä toteuttaa sisäisen vertaisarvioinnin. Sivuston toiminnallisuutta ja ryhmän aktiivisuutta verrataan aikaisemmin määritettyihin mittareihin ja täten saadaan arvio projektin onnistumisesta.